| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2022/QĐ-UBND (DỰ THẢO) | Bắc Giang, ngày tháng năm 2022 |

QUYẾT ĐỊNH

Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư

nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặt thù thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số      /TTr-STC ngày   tháng    năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Các nội dung không quy định tại Quy định này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia (sau đây viết tắt là Nghị định số 27/2022/NĐ-CP); Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công (sau đây viết tắt là Nghị định số 99/2021/NĐ-CP), Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022 – 2025 và các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan  đến việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình thuộc các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng giao cho cộng đồng tự thực hiện

1. Tiêu chí lựa chọn dự án giao cho cộng đồng tự thực hiện:

Uỷ ban nhân dân cấp xã được lựa chọn cơ chế giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện khi đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Dự án thuộc danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù quy định tại Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022 - 2025.

b) Dự án có kỹ thuật không phức tạp và tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng.

c) Cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp có đủ năng lực quản lý, tổ chức thi công dự án.

2. Nội dung hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình:

Căn cứ điều kiện thực tế, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định nội dung hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước cho phù hợp, trong phạm vi các chi phí đầu tư sau: chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công,

3. Hình thức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước thực hiện dự án

Căn cứ điều kiện thực tế, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định hình thức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) cho phù hợp, đảm bảo sử dụng vốn hỗ trợ đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả theo các hình thức sau:

a) Hỗ trợ bằng tiền:

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt đầu tư dự án, kế hoạch giao vốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ban quản lý xã ký hợp đồng với Ban phát triển thôn, thực hiện thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước cho Ban phát triển thôn để tổ chức thi công công trình.

b) Hỗ trợ bằng hiện vật:

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt đầu tư dự án và kế hoạch giao vốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ban quản lý xã có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng hiện vật, ký hợp đồng với nhà thầu cung ứng, tổ chức nghiệm thu và thanh toán, quyết toán cho nhà thầu cung ứng hiện vật theo đúng các quy định hiện hành. Nhà thầu cung ứng tổ chức vận chuyển hiện vật đến chân công trình hoặc địa điểm thuận lợi nhất theo thỏa thuận trong hợp đồng để giao cho Ban phát triển thôn tổ chức thực hiện thi công xây dựng công trình.

c) Kết hợp hai hình thức trên: Tùy theo điều kiện cụ thể của từng dự án, từng địa phương quyết định kết hợp các hình thức hỗ trợ trên.

Điều 4. Mở mã dự án và tài khoản thanh toán

1. Mở mã dự án: Chủ đầu mở mã số dự án theo quy định tại Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

2. Mở tài khoản thanh toán: Chủ đầu tư mở tài khoản thanh toán vốn đầu tư tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và của Bộ Tài chính về hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Hồ sơ mở tài khoản theo quy định tại Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Điều 5. Nguyên tắc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ

1. Việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định về quản lý đầu tư công và ngân sách nhà nước của pháp luật hiện hành và quy định tại Quyết định này.

2. Thanh toán vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng phải trên cơ sở kết quả nghiệm thu khối lượng công trình hoàn thành được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

Điều 6. Hồ sơ kiểm soát, thanh toán vốn

1. Hồ sơ pháp lý gửi một lần của dự án (gửi lần đầu khi giao dịch với cơ quan kiểm soát, thanh toán hoặc khi có phát sinh, điều chỉnh, bổ sung)

a) Kế hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền giao.

b) Quyết định phê duyệt Hồ sơ xây dựng công trình của Ủy ban nhân dân cấp xã kèm theo hồ sơ xây dựng công trình.

c) Hợp đồng thực hiện công trình được ký giữa Ban quản lý xã và Ban phát triển thôn (đối với hình thức hỗ trợ bằng tiền); Hợp đồng mua bán hàng hóa ký giữa Ban quản lý xã và nhà thầu cung ứng hiện vật, kèm theo Quyết định lựa chọn nhà thầu cung ứng hiện vật (đối với hình thức hỗ trợ bằng hiện vật).

2. Hồ sơ tạm ứng vốn (theo mẫu biểu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP):

Giấy đề nghị thanh toán vốn (Mẫu số 04.a/TT)

Chứng từ chuyển tiền (Mẫu số 05/TT)

3. Hồ sơ thanh toán (theo mẫu biểu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP):

* Đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng:

Giấy đề nghị thanh toán vốn (Mẫu số 04.a/TT)

Chứng từ chuyển tiền (Mẫu số 05/TT)

Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng (đối với trường hợp thu hồi tạm ứng, Mẫu số 04.b/TT)

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (Mẫu số 03.a/TT), Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng ban đầu trong trường hợp có khối lượng phát sinh (Mẫu số 03.c/TT).

* Đối với các công việc hoàn thành thực hiện không thông qua hợp đồng:

Giấy đề nghị thanh toán vốn (Mẫu số 04.a/TT)

Chứng từ chuyển tiền (Mẫu số 05/TT)

Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng (đối với trường hợp thu hồi tạm ứng, Mẫu số 04.b/TT)

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (Mẫu số 03.a/TT)

Bảng kê chứng từ thanh toán (chủ đầu tư lập và chịu trách nhiệm)

Điều 7. Tạm ứng vốn, thanh toán khối lượng hoàn thành

1. Tạm ứng vốn: Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP.

2. Thanh toán khối lượng hoàn thành: Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP.

Điều 8. Quyết toán

1. Quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách

Thực hiện theo quy định tại Mục I, Chương III Nghị định số 99/2021/NĐ-CP; Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện quản lý theo năm ngân sách của các chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp xã quản lý theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

2. Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Ban phát triển thôn lập hồ sơ xác nhận kinh phí đóng góp của người dân bằng tiền hoặc bằng hiện vật, ngày công lao động được quy đổi thành tiền, gửi Chủ đầu tư để tổng hợp vào giá trị công trình tại Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Chủ đầu tư lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trình cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định tại Mục 2, Chương III Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Quy định này khi có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế các đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp (b/c); - Vụ Pháp chế các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư (b/c); - Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ (b/c); - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, TT UBND tỉnh (b/c); - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Ủy ban MTTQ; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; - Các văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Các huyện ủy, thành ủy; - Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP; các phòng, đơn vị trực thuộc; Trung tâm thông tin (đăng tải); - Lưu: VT, KTTH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Lê Ánh Dương |
| --- | --- |